Тест-план серверной части приложения PCBuildAi

Общие сведения

Наименование проекта:

PCBuildAi — мобильное приложение на Kotlin (Jetpack Compose) для подбора комплектующих ПК с использованием искусственного интеллекта.

Компонент тестирования:

Серверная часть приложения, реализованная на платформе Supabase (облачное хранилище PostgreSQL с REST API и модулем аутентификации).

Цель тестирования:

Проверить корректность работы серверной части приложения, включая:

• регистрацию и авторизацию пользователей;

• взаимодействие с базой данных Supabase;

• создание, получение, изменение и удаление данных (операции CRUD);

• корректность реализации бизнес-логики (создание сборки, добавление в избранное);

2. Объекты тестирования

К тестируемым объектам относятся:

1. Supabase REST API, предоставляющее доступ к таблицам:

• profiles — пользовательские профили;

• builds — сборки компьютеров;

• components — комплектующие;

• favorites — список избранных сборок.

2. Auth API Supabase — модуль аутентификации пользователей.

3. PostgreSQL база данных, содержащая схемы и связи между таблицами.

3. Цели тестирования

• Проверить корректность CRUD-операций над таблицами базы данных.

• Убедиться, что доступ к данным ограничен авторизованными пользователями.

• Проверить корректную обработку ошибок (401, 404, 409, 500).

• Убедиться, что данные пользователей изолированы друг от друга.

• Проверить надёжность связей между таблицами (Foreign Key Constraints).

• Проверить корректность работы API при пограничных и невалидных данных.

4. Подход к тестированию

Тестирование будет выполняться в два этапа:

1. Ручное функциональное тестирование через Postman

Проверка основных REST-запросов (GET, POST, PATCH, DELETE) и их ответов.

Для авторизации используется JWT-токен, полученный через Supabase Auth.

Тесты охватывают операции авторизации, сохранения сборок и добавления в избранное.

5. Среда тестирования

Компонент Версия / платформа

Supabase PostgreSQL 15 (Cloud)

Тестирование API Postman v10

ОС Windows 11 / Android 14 (эмулятор)

6. Требования к тестовой среде

• Активный проект в Supabase с доступом к REST API и ключу anon/public.

• Включённый модуль аутентификации (auth.users).

• Настроенные таблицы profiles, builds, components, favorites с корректными связями и RLS-политиками.

• Минимум один тестовый пользователь в системе.

7. Область тестирования

Будет протестировано:

• Регистрация и авторизация пользователя;

• Создание и получение профиля (profiles);

• Добавление, получение и удаление сборок (builds);

• Проверка связи сборки с комплектующими (components);

• Добавление и удаление сборок в избранное (favorites);

• Проверка ограничений безопасности при отсутствии токена.

8. Критерии приёмки

Тестирование считается успешным, если:

• Все запросы к API возвращают корректные коды ответов (200, 201, 204).

• В ответах содержатся ожидаемые данные.

• Ошибки (401, 404, 409) корректно обрабатываются.

• При удалении пользователя каскадно удаляются его сборки и избранное.

• RLS-политики не позволяют получить чужие данные.

9. Методы тестирования

• Функциональное тестирование — проверка корректности CRUD-операций.

• Тестирование безопасности — проверка ограничений доступа и токенов.

• Тестирование целостности данных — проверка связей между таблицами.

• Тестирование валидации — отправка невалидных JSON-запросов.

• Автоматизированное модульное тестирование (JUnit) — проверка корректности ответов API через код клиента.

10. Риски и ограничения

• Возможные ограничения бесплатного тарифа Supabase (лимит запросов).

• Потеря соединения с интернетом во время тестирования.

• Изменение структуры таблиц или ключей API без обновления клиента.

11. Ожидаемые результаты

• Все операции API выполняются корректно и возвращают ожидаемые ответы.

• Ошибки корректно обрабатываются на стороне клиента.

• Пользователи имеют доступ только к своим данным.

• Система надёжно сохраняет и удаляет данные без нарушения связей.

12. Ответственные лица

Роль ФИО / Исполнитель

Разработчик и тестировщик [Твоё имя]

Руководитель проекта [Имя преподавателя / руководителя]

13. Заключение

После завершения тестирования будет составлен отчёт о тестировании, содержащий:

• результаты тестов;

• выявленные ошибки;

• рекомендации по исправлению (если есть).